## Slide 1: Oplevering Sprint 2
Nick van der Meer

## Slide 2: Inhoudsopgave
Het Idee
Sprint achievements
Demo
Planning

## Slide 3: Het idee
Kwetter casus
React
C# .net

## Slide 4: Sprint achievements
Architectuur document
Kubernetes
RabbitMQ

## Slide 5: Architectuur
C4 Model
Uitleg Microservices
ERD diagram

## Slide 6
C3 – component Diagram

## Slide 7
ERD-Diagram

## Slide 8: Backend
Kweet Microservice
  Like Context
  Reactie/Comment ConText
  Bug fixes in Kweet Context
Authentication service
  Register user
  Via RabbitMQ een queue richting profile service
Profile service
  Register profile op basis van auth service
  Update profile
  Get Profile

## Slide 9: Frontend
KweeT
  Versturen
  Ophalen per gebruiker
  Verwijderen
  Bewerken
Login
  Cookies
  JWT Token
Kweet
  Like
  Unlike

## Slide 10: DeMO

## Slide 11: Planning
Sprint 4
Onderzoek vragen 4 tm 6
Afronden backend
CD
Deployment naar cloud
Stress-testing
Sprint 3
Follow service
Onderzoek vragen 1 tm 3 Afronden
API-GateWay
CI
Uitbreiden front-end
Sprint 5
Testen en Afronden